PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITES

**APRESENTAÇÃO**

Este documento visa formalizar a proposta de prestação de serviços para a criação de um projeto de desenvolvimento de site para a ***<Nome da Empresa>*.** Dessa forma, descrevemos aqui as principais informações acerca da metodologia de trabalho, do cronograma de atividades, dos recursos necessários para a execução do projeto, bem como as condições de pagamento e prazos previamente definidos.

**PRODUTOS/SERVIÇOS**

A prestação de serviço consiste no desenvolvimento de um projeto de site para a ***<Nome da Empresa>*,**que tem por objetivo aumentar o relacionamento com seus clientes, oferecendo mais um canal de comunicação e divulgando os seus serviços através da internet.

**Produto:** Desenvolvimento do site ***<Nome da Empresa>*** que atenda as seguintes características:

1. Área institucional: Home, Sobre, Estrutura, Contato, etc (*máximo de 10 páginas*)
2. Área de contato: Endereço, telefone, formulário de contato e API Google Maps
3. Banner rotativo com imagens na página inicial (inclui gerenciador)
4. Sistema de gerenciamento de conteúdo para galeria de fotos
5. Sistema de autenticação de usuário (login e senha)

**Serviços:** Criação da identidade visual, configuração da hospedagem e treinamento.

**FASES DO PROJETO**

*PRIMEIRA FASE: Planejamento e criação*

1. Entrevista com o cliente
2. Pesquisa e planejamento de projeto
3. Elaboração de proposta para o projeto

*SEGUNDA FASE: Desenvolvimento*

1. Criação da identidade visual (logomarca, layout, fontes, imagens, etc)
2. Seleção e tratamento das imagens para as páginas e galeria de fotos
3. Codificação em linguagem programação compatível com os principais navegadores
4. Desenvolvimento do sistema para o banner rotativo da página inicial
5. Inserção do conteúdo (textos e imagens) da página inicial e páginas internas
6. Criação do formulário de contato e direcionamento para em e-mail do cliente

*TERCEIRA FASE: Implantação*

1. Contratação do serviço de hospedagem *(custo por conta do cliente)*
2. Compra do domínio e configuração dos DNS *(custo por conta do cliente)*
3. Publicação do site na hospedagem contratada

*QUARTA FASE: Entrega*

1. Aprovação do cliente
2. Criação de conta no [Google Analytics para monitorar visitantes](http://hiperbytes.com.br/blogs/como-criar-configurar-conta-google-analytics/)
3. Entrega de controle da hospedagem e treinamento básico (1hora)
4. Manutenção (correções de erros) até 15 dias após a entrega

**PRAZOS E INVESTIMENTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FASE** | **DESCRIÇÃO** | **PRAZO** | **VALOR** |
| Planejamento | Elaboração de proposta para o projeto | 7 dias | R$0,00 |
| Desenvolvimento | Criação da identidade visual (logomarca, layout, fontes, imagens, etc) | 7 dias | R$ 300,00 |
| Desenvolvimento | Codificação completa do site em linguagem de programação (html/css/php) compatível com os principais navegadores | 14 dias | R$ 800,00 |
| Desenvolvimento | Configuração do [gerenciador de conteúdo (WordPress)](http://hiperbytes.com.br/blogs/principais-diferencas-blogger-e-wordpress/) para a Galeria de Fotos e Página Inicial | 7 dias | R$ 500,00 |
| Implantação | Contratação do serviço de hospedagem + Publicação do site na hospedagem contratada | 5 dias | R$ 200,00 |
| Entrega | Criação de conta no Analytics para monitorar visitantes + treinamento da ferramenta | 5 dias | R$ 200,00 |
| TOTAL |  | **45 dias** | **R$ 2.000,00** |

***FORMA DE PAGAMENTO: 50% aceite + 50% final do projeto***

**CONDIÇÕES GERAIS**

* Validade da proposta: 10 (dez) dias
* Itens não contemplados: Serviços de fotografia; aluguel de banco de imagens; Produção de conteúdo.

Na expectativa de estar oferecendo a melhor oferta para os serviços solicitados, aproveito a oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Júnior Gonçalves